        Załącznik Nr 2
        P r o j e k t

UMOWA Nr ....... /2019

zawarta w dniu .......2019 r. w Sejnach, pomiędzy

Spółdzielnią Mieszkaniową w Sejnach, zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
1) Franciszek Radziewicz - Prezes Zarządu Spółdzielni
2) Marian Romuald Koncewicz - Pełnomocnik Zarządu
a
..........................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
.........................................................................................................................................................
o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1
1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ……...2019 r. 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą – przebudowy parkingu dla samochodów osobowych w liczbie 30 sztuk wraz z odwodnieniem w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 6 , zgodnie z dostarczonym mu projektem budowlanym.
3.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4.Wszystkie materiały i wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z wymaganiami projektu oraz dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.
OBOWIĄZKI STRON

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania prac, o których mowa w § 1 zgodnie z projektem budowlanym , obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji zamówienia,
b) zapewnienia nadzoru technicznego, koordynowania działań podwykonawców oraz zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych prawem przepisanych świadczeń dla swoich pracowników,
c) utrzymania ogólnego porządku na placu budowy poprzez jego oznakowanie, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót oraz usuwanie awarii związanych z ich prowadzeniem,
d) pokrywania wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
e) zawarcia umów z podwykonawcami zgłoszonymi Zamawiającemu w trybie, terminach i warunkach wynikających z właściwych przepisów,
f) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  1. dostarczenia dokumentacji projektowo - technicznej, a w przypadkach koniecznych przeprojektowania określonych zakresów robót w trakcie realizacji ,
  2. przekazania WYKONAWCY placu budowy w terminie do dnia ........ 2019 r. wraz z kopią pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz wskazaniem punktu poboru wody i energii,
  3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 3
Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień …....2019 r.
Termin zakończenia robót strony ustalają na dzień …....2019 r.

ODBIÓR ROBÓT, WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 4
1. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie WYKONAWCY wynosi netto .............................. zł + VAT ............... zł = brutto ...... zł (Słownie złotych: ........................................................)
2. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać je na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz elementów cenotwórczych.
3. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zleceniem Zamawiającego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

§ 5
1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury za wykonane i odebrane końcowo roboty przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego.

§ 6
1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru, przystąpi do odbioru w ciągu siedmiu dni.
2. W przypadku robót zanikowych Zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.
3. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub innych naruszeń postanowień niniejszej umowy, obniżających przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót i nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
 a)obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej,
 technicznej lub estetycznej robót, albo
b)zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

KARY UMOWNE, GWARANCJE
§ 7
1. Wykonawca w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonych w § 3 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem robót ponad dni 14, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych może odstąpić od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

§ 8
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie kaucję w wysokości 5% wartości robót, objętych ofertą .
2. Strony stwierdzają, że ....... % kaucji, o którym mowa w ust. 1 zostało przez Wykonawcę już wniesione, pozostałą kwotę Wykonawca wniesie w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
3. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
4. Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z roszczeń do jakichkolwiek odsetek od wniesionego zabezpieczenia do czasu jego zwrotu.
§ 9
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ....... lat od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Bez zgody zamawiającego nie można dokonywać cesji niniejszej umowy jak i należności z niej przypadających.
2. Dopuszcza w uzasadnionych okolicznościach zmianę terminu wykonania prac.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy .
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: